ОңайСмета

onaysmeta.kz

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

№ ____

| ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ | «____» __________ 20__ г. |
| --- | --- |
| ОБЪЕКТ, АДРЕС | _________________________ |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ, ФИО | _________________________ |
| ЗАКАЗЧИК, ФИО | _________________________ |

| ПРЕДЪЯВЛЕНЫ К ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ РАБОТЫ | _________________________ |
| --- | --- |
| ОБЪЁМ | ______ ед. изм. ______ |
| ПРИМЕНЁННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | _________________________ |
| ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО | _________________________ |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | Работы выполнены. Разрешается производство последующих работ: __________ |
| ДАТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ | «____» __________ 20__ г. |

Фотографии храните до конца гарантийного срока.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) | __________ / ________________ |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: РАБОТЫ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ И ПРИНЯТЫ | __________ / ________________ |

Акт подтверждает, что заказчик осмотрел работы до того, как они были закрыты последующими. Стоимость работ определяется в смете.

Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz

ОңайСмета

onaysmeta.kz

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

№ 2 · пример заполнения

| ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ | 14.08.2026 |
| --- | --- |
| ОБЪЕКТ, АДРЕС | Квартира, ул. Кенесары, 22, кв. 41 |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ, ФИО | Ерлан С. |
| ЗАКАЗЧИК, ФИО | Марат Т. |

| ПРЕДЪЯВЛЕНЫ К ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ РАБОТЫ | Гидроизоляция пола и стен санузла на высоту 20 см, обмазочная, в два слоя |
| --- | --- |
| ОБЪЁМ | 9,4 м² пол, 6,2 м² стены |
| ПРИМЕНЁННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Смесь гидроизоляционная цементная, лента угловая |
| ЧЕМ ПОДТВЕРЖДЕНО | 8 фотографий с привязкой к помещению, замер высоты захода на стену |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | Работы выполнены. Разрешается производство последующих работ: устройство стяжки |
| ДАТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ | 14.08.2026 |

Фотографии храните до конца гарантийного срока.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) | Ерлан С. |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: РАБОТЫ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ И ПРИНЯТЫ | Марат Т. |

Акт подтверждает, что заказчик осмотрел работы до того, как они были закрыты последующими. Стоимость работ определяется в смете.

Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz