ОңайСмета
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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№ ____
	ОБЪЕКТ, АДРЕС
	_________________________

	ДАТА ОСМОТРА
	«____» __________ 20__ г.

	ЗАКАЗЧИК
	_________________________

	ОСМОТР ПРОВЁЛ (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО)
	_________________________



	№
	ПОМЕЩЕНИЕ
	ЧТО НЕ ТАК
	ЕД.
	ОБЪЁМ
	ЧТО ДЕЛАТЬ
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Формулируй конкретно: «отслоение штукатурки на внешней стене», а не «стена плохая».
Всего позиций: ______    Из них: м² ______ · м ______ · шт ______
	СОСТАВИЛ (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА)
	__________ / ________________

	ОЗНАКОМЛЕН, ЗАКАЗЧИК (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА)
	__________ / ________________

	ДАТА
	«____» __________ 20__ г.



Документ фиксирует состояние объекта на дату осмотра. Стоимость работ определяется отдельно, в смете.
Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz


ОңайСмета
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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№ 3 · пример заполнения
	ОБЪЕКТ, АДРЕС
	Квартира, ул. Жандосова, 14, кв. 27

	ДАТА ОСМОТРА
	12.08.2026

	ЗАКАЗЧИК
	Азамат Н.

	ОСМОТР ПРОВЁЛ (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО)
	Мастер-отделочник Ерлан С.



	№
	ПОМЕЩЕНИЕ
	ЧТО НЕ ТАК
	ЕД.
	ОБЪЁМ
	ЧТО ДЕЛАТЬ

	1
	Кухня
	Отслоение штукатурки на внешней стене
	м²
	6
	Сбить до основания, оштукатурить заново

	2
	Кухня
	Трещина в стяжке вдоль окна
	м
	2,5
	Расшить, заполнить ремонтным составом

	3
	Санузел
	Отходит плитка за унитазом
	шт
	12
	Снять, восстановить основание, уложить заново

	4
	Коридор
	Плинтус деформирован от влаги
	м
	8
	Заменить целиком

	5
	Комната
	Розетка не держится в подрозетнике
	шт
	3
	Переустановить подрозетники



Всего позиций: ______    Из них: м² ______ · м ______ · шт ______
	СОСТАВИЛ (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА)
	Ерлан С.

	ОЗНАКОМЛЕН, ЗАКАЗЧИК (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА)
	Азамат Н.

	ДАТА
	12.08.2026



Документ фиксирует состояние объекта на дату осмотра. Стоимость работ определяется отдельно, в смете.
Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz




