ОңайСмета

onaysmeta.kz

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАР АКТІСІ

№ ____ · «____» _______ 20__ ж.

| ШАРТ БОЙЫНША | № ____ шартқа, __________ ж. |
| --- | --- |
| НЫСАН | _________________________ |
| ОРЫНДАУШЫ | Тегі-аты және мәртебесі: ЖК немесе жеке тұлға |
| ТАПСЫРЫС БЕРУШІ | _________________________ |

| № | ЖҰМЫСТЫҢ АТАУЫ | ӨЛШ. | САНЫ | БІР ӨЛШ. БАҒАСЫ, ₸ | СОМА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЖИЫНЫ |  |

Сома жазбаша: ______________________________________________

Көлемдер нақты бойынша жазылады.

Жұмыстар толық және мерзімінде орындалды. Тапсырыс беруші жұмыстарды қабылдады, көлемі, сапасы мен мерзімі бойынша наразылығы жоқ.

| ОРЫНДАУШЫ (ҚОЛЫ, ТЕГІ-АТЫ) | __________ / ________________ |
| --- | --- |
| ТАПСЫРЫС БЕРУШІ (ҚОЛЫ, ТЕГІ-АТЫ) | __________ / ________________ |
| ҚОЛ ҚОЙЫЛҒАН КҮНІ | «____» __________ 20__ ж. |

ОңайСмета-да жасалған · onaysmeta.kz

ОңайСмета

onaysmeta.kz

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАР АКТІСІ

№ 4 · 22.08.2026 ж. · толтырылған мысал

| ШАРТ БОЙЫНША | № 2 шартқа, 01.08.2026 ж. |
| --- | --- |
| НЫСАН | Кенесары к-сі, 22, 41-пәтер |
| ОРЫНДАУШЫ | Ерлан С., әрлеу шебері |
| ТАПСЫРЫС БЕРУШІ | Марат Т. |

| № | ЖҰМЫСТЫҢ АТАУЫ | ӨЛШ. | САНЫ | БІР ӨЛШ. БАҒАСЫ, ₸ | СОМА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маяк бойынша гипс сылағы | м² | 46,2 | 1 600 | 73 920 |
| 2 | Маяк бойынша стяжка, 5 см дейін | м² | 21,8 | 1 800 | 39 240 |
| 3 | Санторап гидрооқшаулауы, жағылатын | м² | 9,4 | 900 | 8 460 |
|  |  |  |  | ЖИЫНЫ | 121 620 |

Сома жазбаша: ______________________________________________

Жұмыстар толық және мерзімінде орындалды. Тапсырыс беруші жұмыстарды қабылдады, көлемі, сапасы мен мерзімі бойынша наразылығы жоқ.

| ОРЫНДАУШЫ (ҚОЛЫ, ТЕГІ-АТЫ) | Ерлан С. |
| --- | --- |
| ТАПСЫРЫС БЕРУШІ (ҚОЛЫ, ТЕГІ-АТЫ) | Марат Т. |
| ҚОЛ ҚОЙЫЛҒАН КҮНІ | 22.08.2026 |

ОңайСмета-да жасалған · onaysmeta.kz