ОңайСмета

onaysmeta.kz

Екі бөлмелі пәтерді кілтке дейін жөндеу, 54 м²

ҮЛГІ · САНДАР МЫСАЛ ҮШІН, ӨЗІҢІЗДІКІН ҚОЙЫҢЫЗ

Орындаушы: Ерлан, әрлеу шебері, тел. +7 ___ ___-__-__

Тапсырыс беруші және нысан: ______________________, ____________ қ., ____________ к-сі

БӨЛШЕКТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ

| № | АТАУЫ | ӨЛШ. | САНЫ | БАҒА, ₸ | СОМА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тұсқағазды сыпыру | м² | 96 | 450 | 43 200 |
| 2 | Ламинат / линолеумды бөлшектеу | м² | 54 | 600 | 32 400 |
| 3 | Қоқысты шығару (қабат / лифт) | қап | 40 | 800 | 32 000 |
|  | ЖИЫНЫ · бөлшектеу жұмыстары |  |  |  | 107 600 |

ҚАРА ЖҰМЫСТАР

| № | АТАУЫ | ӨЛШ. | САНЫ | БАҒА, ₸ | СОМА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Маяк бойынша гипс сылағы | м² | 96 | 1 600 | 153 600 |
| 5 | Маяк бойынша стяжка, 5 см дейін | м² | 54 | 1 800 | 97 200 |
| 6 | Тұсқағаз астына қабырға шпаклёвкасы | м² | 96 | 2 000 | 192 000 |
| 7 | Негізді грунттау | м² | 150 | 400 | 60 000 |
| 8 | Электрика: розетка немесе сөндіргіш «кілтке дейін» | нүкте | 32 | 3 000 | 96 000 |
|  | ЖИЫНЫ · қара жұмыстар |  |  |  | 598 800 |

ТАЗА ЖҰМЫСТАР

| № | АТАУЫ | ӨЛШ. | САНЫ | БАҒА, ₸ | СОМА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Тұсқағаз жапсыру | м² | 96 | 1 450 | 139 200 |
| 10 | Өздігінен тегістелетін құйма еден | м² | 54 | 1 250 | 67 500 |
| 11 | Төбені бояу | м² | 54 | 1 000 | 54 000 |
| 12 | Еңістерді сылау | қ.м. | 18 | 2 500 | 45 000 |
|  | ЖИЫНЫ · таза жұмыстар |  |  |  | 305 700 |

МАТЕРИАЛДАР

| № | АТАУЫ | ӨЛШ. | САНЫ | БАҒА, ₸ | СОМА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Сылақ қоспасы | қап | 62 |  |  |
| 14 | Стяжкаға арналған қоспа | қап | 45 |  |  |
| 15 | Фиништік шпаклёвка | қап | 14 |  |  |
| 16 | Тұсқағаз бен желім | орам | 18 |  |  |
| 17 | Құйма еденге арналған қоспа | қап | 58 |  |  |
|  | ЖИЫНЫ · материалдар |  |  |  |  |

Барлық жұмыстар: 1 012 100 ₸

Үстеме шығындар · жұмыстардың 10%: 101 210 ₸

СМЕТА БОЙЫНША ЖИЫНЫ: 1 113 310 ₸

МЕРЗІМ МЕН ШАРТТАР

•  Орындау мерзімі — аванс күнінен бастап 45 жұмыс күні.

•  Аванс 30%, әрі қарай жабылған кезеңдер бойынша төлем.

•  Материалдардың бағасы қойылмаған: сатып алу бағаңызды жазыңыз, сомалар өзі есептеледі.

•  Көлемдер өлшеу нәтижесі бойынша нақтыланады; 10%-дан асатын айырма бөлек келісіледі.

•  Бағаға кірмейді: сантехника, жиһаз, құрылыс қоқысын контейнермен шығару.

Орындаушы ____________		Тапсырыс беруші ____________

ОңайСмета-да жасалған · onaysmeta.kz