ОңайСмета

onaysmeta.kz

Жөндеу-әрлеу жұмыстары, 54 м² пәтер

ҮЛГІ · САНДАР МЫСАЛ ҮШІН, ӨЗІҢІЗДІКІН ҚОЙЫҢЫЗ

Орындаушы: Ерлан, әрлеу шебері, тел. +7 ___ ___-__-__

Тапсырыс беруші және нысан: ______________________, ____________ қ., ____________ к-сі

ҚАРА ЖҰМЫСТАР

| № | АТАУЫ | ӨЛШ. | САНЫ | БАҒА, ₸ | СОМА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тұсқағаз бен жабындарды сыпыру | м² | 74 | 450 | 33 300 |
| 2 | Маяк бойынша гипс сылағы | м² | 74 | 1 600 | 118 400 |
| 3 | Маяк бойынша стяжка, 5 см дейін | м² | 27 | 1 800 | 48 600 |
| 4 | Негізді грунттау | м² | 101 | 400 | 40 400 |
|  | ЖИЫНЫ · қара жұмыстар |  |  |  | 240 700 |

ТАЗА ЖҰМЫСТАР

| № | АТАУЫ | ӨЛШ. | САНЫ | БАҒА, ₸ | СОМА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Тұсқағаз жапсыру | м² | 50 | 1 450 | 72 500 |
| 6 | Қабырғаларды екі қабат бояу | м² | 24 | 1 100 | 26 400 |
| 7 | Қабырғаға плитка, тік | м² | 22 | 6 000 | 132 000 |
| 8 | Өздігінен тегістелетін құйма еден | м² | 27 | 1 250 | 33 750 |
| 9 | Жік толтыру, цементті | м² | 22 | 1 100 | 24 200 |
|  | ЖИЫНЫ · таза жұмыстар |  |  |  | 288 850 |

МАТЕРИАЛДАР

| № | АТАУЫ | ӨЛШ. | САНЫ | БАҒА, ₸ | СОМА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Сылақ қоспасы | қап | 40 |  |  |
| 11 | Тұсқағаз бен желім | орам | 14 |  |  |
| 12 | Плитка мен жік толтырғыш | м² | 22 |  |  |
| 13 | Стяжка мен құйма еденге қоспа | қап | 45 |  |  |
|  | ЖИЫНЫ · материалдар |  |  |  |  |

Барлық жұмыстар: 529 550 ₸

Үстеме шығындар · жұмыстардың 10%: 52 955 ₸

СМЕТА БОЙЫНША ЖИЫНЫ: 582 505 ₸

МЕРЗІМ МЕН ШАРТТАР

•  Орындау мерзімі — аванс күнінен бастап 35 жұмыс күні.

•  Көлемдер өлшеу нәтижесі бойынша нақтыланады.

•  Материалдардың бағасы қойылмаған: сатып алу бағаңызды жазыңыз, сомалар өзі есептеледі.

•  Плитканы кесуге 5% қаралған, диагональ бойынша төсегенде 10%.

•  Қара және таза жұмыстар кезекпен қабылданып, төленеді.

Орындаушы ____________		Тапсырыс беруші ____________

ОңайСмета-да жасалған · onaysmeta.kz