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Жөндеу-әрлеу жұмыстары, 54 м² пәтер
ҮЛГІ · САНДАР МЫСАЛ ҮШІН, ӨЗІҢІЗДІКІН ҚОЙЫҢЫЗ
Орындаушы: Ерлан, әрлеу шебері, тел. +7 ___ ___-__-__
Тапсырыс беруші және нысан: ______________________, ____________ қ., ____________ к-сі
ҚАРА ЖҰМЫСТАР
	№
	АТАУЫ
	ӨЛШ.
	САНЫ
	БАҒА, ₸
	СОМА, ₸

	1
	Тұсқағаз бен жабындарды сыпыру
	м²
	74
	450
	33 300

	2
	Маяк бойынша гипс сылағы
	м²
	74
	1 600
	118 400

	3
	Маяк бойынша стяжка, 5 см дейін
	м²
	27
	1 800
	48 600

	4
	Негізді грунттау
	м²
	101
	400
	40 400

	
	ЖИЫНЫ · қара жұмыстар
	
	
	
	240 700



ТАЗА ЖҰМЫСТАР
	№
	АТАУЫ
	ӨЛШ.
	САНЫ
	БАҒА, ₸
	СОМА, ₸

	5
	Тұсқағаз жапсыру
	м²
	50
	1 450
	72 500

	6
	Қабырғаларды екі қабат бояу
	м²
	24
	1 100
	26 400

	7
	Қабырғаға плитка, тік
	м²
	22
	6 000
	132 000

	8
	Өздігінен тегістелетін құйма еден
	м²
	27
	1 250
	33 750

	9
	Жік толтыру, цементті
	м²
	22
	1 100
	24 200

	
	ЖИЫНЫ · таза жұмыстар
	
	
	
	288 850



МАТЕРИАЛДАР
	№
	АТАУЫ
	ӨЛШ.
	САНЫ
	БАҒА, ₸
	СОМА, ₸

	10
	Сылақ қоспасы
	қап
	40
	
	

	11
	Тұсқағаз бен желім
	орам
	14
	
	

	12
	Плитка мен жік толтырғыш
	м²
	22
	
	

	13
	Стяжка мен құйма еденге қоспа
	қап
	45
	
	

	
	ЖИЫНЫ · материалдар
	
	
	
	



Барлық жұмыстар: 529 550 ₸
Үстеме шығындар · жұмыстардың 10%: 52 955 ₸
СМЕТА БОЙЫНША ЖИЫНЫ: 582 505 ₸

МЕРЗІМ МЕН ШАРТТАР
•  Орындау мерзімі — аванс күнінен бастап 35 жұмыс күні.
•  Көлемдер өлшеу нәтижесі бойынша нақтыланады.
•  Материалдардың бағасы қойылмаған: сатып алу бағаңызды жазыңыз, сомалар өзі есептеледі.
•  Плитканы кесуге 5% қаралған, диагональ бойынша төсегенде 10%.
•  Қара және таза жұмыстар кезекпен қабылданып, төленеді.

Орындаушы ____________		Тапсырыс беруші ____________
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