ОңайСмета

onaysmeta.kz

Сантехника жұмыстары, санторап пен ас үй

ҮЛГІ · САНДАР МЫСАЛ ҮШІН, ӨЗІҢІЗДІКІН ҚОЙЫҢЫЗ

Орындаушы: Ерлан, сантехник, тел. +7 ___ ___-__-__

Тапсырыс беруші және нысан: ______________________, ____________ қ., ____________ к-сі

БӨЛШЕКТЕУ

| № | АТАУЫ | ӨЛШ. | САНЫ | БАҒА, ₸ | СОМА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ескі құбырларды бөлшектеу | м | 18 | 1 500 | 27 000 |
| 2 | Унитаз бен ваннаны бөлшектеу | дана | 2 | 6 000 | 12 000 |
|  | ЖИЫНЫ · бөлшектеу |  |  |  | 39 000 |

ТАРАТУ

| № | АТАУЫ | ӨЛШ. | САНЫ | БАҒА, ₸ | СОМА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Қабырға бойымен немесе штробада құбыр тарту | м | 32 | 1 600 | 51 200 |
| 4 | Кәріз монтажы | м | 9 | 3 750 | 33 750 |
| 5 | Құбырға штроблеу | м | 12 | 1 900 | 22 800 |
| 6 | Коллектор / гребёнка | дана | 1 | 15 000 | 15 000 |
|  | ЖИЫНЫ · тарату |  |  |  | 122 750 |

АСПАПТАР

| № | АТАУЫ | ӨЛШ. | САНЫ | БАҒА, ₸ | СОМА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Еденге қойылатын унитаз | дана | 1 | 10 500 | 10 500 |
| 8 | Акрил немесе болат ванна | дана | 1 | 12 000 | 12 000 |
| 9 | Смеситель | дана | 3 | 5 000 | 15 000 |
| 10 | Кір жуғыш машинаны қосу | дана | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 11 | Сулы сүлгі кептіргіш | дана | 1 | 18 000 | 18 000 |
|  | ЖИЫНЫ · аспаптар |  |  |  | 65 500 |

МАТЕРИАЛДАР

| № | АТАУЫ | ӨЛШ. | САНЫ | БАҒА, ₸ | СОМА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Құбыр мен фитингтер | жинақ | 1 |  |  |
| 13 | Крандар мен гребёнка | жинақ | 1 |  |  |
| 14 | Бекітпелер мен тығыздағыштар | жинақ | 1 |  |  |
|  | ЖИЫНЫ · материалдар |  |  |  |  |

Барлық жұмыстар: 227 250 ₸

Үстеме шығындар · жұмыстардың 10%: 22 725 ₸

СМЕТА БОЙЫНША ЖИЫНЫ: 249 975 ₸

МЕРЗІМ МЕН ШАРТТАР

•  Орындау мерзімі — аванс күнінен бастап 8 жұмыс күні.

•  Тарату нақты трасса бойынша, көтерілулер мен айналып өтулермен есептеледі.

•  Материалдардың бағасы қойылмаған: сатып алу бағаңызды жазыңыз, сомалар өзі есептеледі.

•  Стоякты ауыстыру басқарушы компаниямен бөлек келісіледі.

•  Жасырын жұмыстар штробаларды жаппас бұрын актімен қабылданады.

Орындаушы ____________		Тапсырыс беруші ____________

ОңайСмета-да жасалған · onaysmeta.kz