ОңайСмета

onaysmeta.kz

Ремонт двухкомнатной квартиры под ключ, 54 м²

ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ

Исполнитель: Ерлан, мастер-отделочник, тел. +7 ___ ___-__-__

Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₸ | СУММА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие обоев | м² | 96 | 450 | 43 200 |
| 2 | Демонтаж ламината / линолеума | м² | 54 | 600 | 32 400 |
| 3 | Вынос мусора (этаж / лифт) | мешок | 40 | 800 | 32 000 |
|  | ИТОГО · демонтажные работы |  |  |  | 107 600 |

ЧЕРНОВЫЕ РАБОТЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₸ | СУММА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Гипсовая штукатурка по маякам | м² | 96 | 1 600 | 153 600 |
| 5 | Стяжка по маякам, до 5 см | м² | 54 | 1 800 | 97 200 |
| 6 | Шпаклёвка стен под обои | м² | 96 | 2 000 | 192 000 |
| 7 | Грунтовка основания | м² | 150 | 400 | 60 000 |
| 8 | Электрика: розетка или выключатель «под ключ» | точка | 32 | 3 000 | 96 000 |
|  | ИТОГО · черновые работы |  |  |  | 598 800 |

ЧИСТОВЫЕ РАБОТЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₸ | СУММА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Поклейка обоев | м² | 96 | 1 450 | 139 200 |
| 10 | Наливной самовыравнивающийся пол | м² | 54 | 1 250 | 67 500 |
| 11 | Покраска потолка | м² | 54 | 1 000 | 54 000 |
| 12 | Штукатурка откосов | м.п. | 18 | 2 500 | 45 000 |
|  | ИТОГО · чистовые работы |  |  |  | 305 700 |

МАТЕРИАЛЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₸ | СУММА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Штукатурная смесь | мешок | 62 |  |  |
| 14 | Смесь для стяжки | мешок | 45 |  |  |
| 15 | Шпаклёвка финишная | мешок | 14 |  |  |
| 16 | Обои и клей | рул | 18 |  |  |
| 17 | Смесь для наливного пола | мешок | 58 |  |  |
|  | ИТОГО · материалы |  |  |  |  |

Всего работы: 1 012 100 ₸

Накладные расходы · 10% от работ: 101 210 ₸

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 1 113 310 ₸

СРОК И УСЛОВИЯ

•  Срок выполнения — 45 рабочих дней с даты аванса.

•  Аванс 30%, далее оплата по закрытым этапам.

•  Цены материалов не проставлены: впиши свои закупочные, суммы посчитаются сами.

•  Объёмы уточняются по факту обмера; расхождение более 10% согласуется отдельно.

•  В стоимость не входит: сантехника, мебель, вывоз строительного мусора контейнером.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________

Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz