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Сантехнические работы, санузел и кухня
ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ
Исполнитель: Ерлан, сантехник, тел. +7 ___ ___-__-__
Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________
ДЕМОНТАЖ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, ₸
	СУММА, ₸

	1
	Демонтаж старых труб
	м
	18
	1 500
	27 000

	2
	Демонтаж унитаза и ванны
	шт
	2
	6 000
	12 000

	
	ИТОГО · демонтаж
	
	
	
	39 000



РАЗВОДКА
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, ₸
	СУММА, ₸

	3
	Прокладка трубы по стене или в штробе
	м
	32
	1 600
	51 200

	4
	Монтаж канализации
	м
	9
	3 750
	33 750

	5
	Штробление под трубы
	м
	12
	1 900
	22 800

	6
	Коллектор / гребёнка
	шт
	1
	15 000
	15 000

	
	ИТОГО · разводка
	
	
	
	122 750



ПРИБОРЫ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, ₸
	СУММА, ₸

	7
	Унитаз напольный
	шт
	1
	10 500
	10 500

	8
	Ванна акриловая или стальная
	шт
	1
	12 000
	12 000

	9
	Смеситель
	шт
	3
	5 000
	15 000

	10
	Подключение стиральной машины
	шт
	1
	10 000
	10 000

	11
	Полотенцесушитель водяной
	шт
	1
	18 000
	18 000

	
	ИТОГО · приборы
	
	
	
	65 500



МАТЕРИАЛЫ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, ₸
	СУММА, ₸

	12
	Труба и фитинги
	компл
	1
	
	

	13
	Краны и гребёнка
	компл
	1
	
	

	14
	Крепёж и уплотнители
	компл
	1
	
	

	
	ИТОГО · материалы
	
	
	
	



Всего работы: 227 250 ₸
Накладные расходы · 10% от работ: 22 725 ₸
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 249 975 ₸

СРОК И УСЛОВИЯ
•  Срок выполнения — 8 рабочих дней с даты аванса.
•  Разводка считается по фактической трассе с подъёмами и обходами.
•  Цены материалов не проставлены: впиши свои закупочные, суммы посчитаются сами.
•  Перенос стояка согласуется с управляющей компанией отдельно.
•  Скрытые работы принимаются актом до закрытия штроб.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________
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