ОңайСмета

onaysmeta.kz

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

Бланк: заполняется на объекте

| ОБЪЕКТ, АДРЕС | _________________________ |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | _________________________ |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ | _________________________ |
| ДАТА ОСМОТРА | «____» __________ 20__ г. |

| № | ПОМЕЩЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ОБЪЁМ | ОСНОВАНИЕ ЗАМЕРА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

Основание замера — строка на одну секунду, а спор про объём снимает целиком.

Всего позиций: ______    Из них: м² ______ · м ______ · шт ______

| ИСПОЛНИТЕЛЬ (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) | __________ / ________________ |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) | __________ / ________________ |

Цены в ведомость не вносятся: она отвечает на вопрос «сколько работы». Стоимость считается отдельно, в смете.

Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz

ОңайСмета

onaysmeta.kz

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

Пример заполнения · пример заполнения

| ОБЪЕКТ, АДРЕС | Квартира, г. Астана, ул. Сатпаева, 7, кв. 45 |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | Азамат Н. |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ИП Ерлан Сериков |
| ДАТА ОСМОТРА | 11.08.2026 |

| № | ПОМЕЩЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ОБЪЁМ | ОСНОВАНИЕ ЗАМЕРА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кухня | Демонтаж плитки со стен | м² | 14 | обмер на месте |
| 2 | Кухня | Штукатурка стен по маякам | м² | 22 | обмер на месте |
| 3 | Санузел | Гидроизоляция пола, два слоя | м² | 4,2 | обмер на месте |
| 4 | Санузел | Укладка плитки на стены | м² | 18 | обмер, за вычетом двери |
| 5 | Коридор | Стяжка пола | м² | 9 | план из техпаспорта |
| 6 | Комната | Установка подрозетников | шт | 12 | пересчёт по схеме электрики |

Всего позиций: ______    Из них: м² ______ · м ______ · шт ______

| ИСПОЛНИТЕЛЬ (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) | ИП Ерлан Сериков |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) | Азамат Н. |

Цены в ведомость не вносятся: она отвечает на вопрос «сколько работы». Стоимость считается отдельно, в смете.

Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz